PROGRAMADOR FULL-STACK · SPRINT 5

Responsabilidades dos Integrantes

Projeto Integrador · Sprint 5 · Grupos de 6

Grupo: ______   Tema: ____________________

## Visão geral

Cada integrante tem duas responsabilidades: um módulo do sistema, que ele constrói de ponta a ponta, e um papel transversal, que ele cuida para o grupo inteiro. O dono do papel define o padrão, ajuda os colegas e confere a entrega; ele não faz sozinho o trabalho dos outros.

| Aluno | Papel transversal | Módulo | Em uma frase | Nome do integrante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PO / Scrum Master | Módulo A | Garante que o grupo construa o produto certo, na ordem certa. |  |
| 2 | Git e Integração | Módulo B | Garante que o código de todos se junte e rode de ponta a ponta. |  |
| 3 | Segurança | Módulo C (fluxo de estados) | Garante que só quem pode acesse e altere os dados. |  |
| 4 | Testes e Qualidade | Módulo D | Garante que o sistema funcione como prometido e que isso seja provado. |  |
| 5 | UX/UI e Acessibilidade | Módulo E | Garante que as telas sejam claras, consistentes e acessíveis. |  |
| 6 | Documentação e Apresentação | Módulo F (Relatórios) | Garante que o sistema seja compreendido por quem usa e por quem avalia. |  |

## Responsabilidades de todos: o módulo de ponta a ponta

Independentemente do papel, cada integrante é responsável pelo próprio módulo em todas as camadas. Isso vale 30% da nota individual.

| Camada | O que cada aluno entrega no seu módulo | Aulas |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Requisitos funcionais, regras de negócio e rotas no contrato da API | 01 |
| Front-end | Listagem, formulário com validação, serviço mock, rotas e link no menu | 02 a 06 |
| Banco de dados | Linha no dicionário de dados, schema com validações e índice, dados no seed | 07 e 08 |
| API | Módulo, controller, service com CRUD, DTOs e rotas no Swagger | 09 e 10 |
| Regras e segurança | Regras de negócio no service, rotas protegidas e perfis aplicados | 11 a 13 |
| Testes | No mínimo 4 testes unitários do service, incluindo uma regra de negócio | 10 a 14 |
| Documentação | Seção do módulo no manual do usuário e respostas às perguntas do manual de construção | 14 |

Combinados que valem para todos:

- Participar da daily de 5 minutos no início de cada aula.

- Fazer commits com a própria conta e alterar o módulo de um colega só por Pull Request.

- Seguir o padrão definido por cada papel (telas, testes, Git, documentação).

- Estar preparado para explicar qualquer parte do sistema na banca, não só o próprio módulo.

## 1. PO / Scrum Master

Missão: garantir que o grupo construa o produto certo, na ordem certa, sem perder o prazo. O PO (Product Owner, “dono do produto”) decide o que entra e em que ordem; o Scrum Master cuida para o trabalho fluir.

Responsabilidades contínuas

- Conduzir a daily de 5 minutos e registrar os bloqueios no quadro de tarefas.

- Manter o backlog atualizado e priorizado com a matriz impacto × esforço.

- Guardar o escopo: avaliar cada pedido novo e registrar o que fica fora.

- Aprovar mudanças no contrato da API e nas regras de negócio.

- Acompanhar o andamento dos módulos e avisar o professor quando alguém estiver travado.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 01 | Documento de Visão consolidado, backlog criado e contrato da API v1 (C0) |
| 06, 08, 10 | Revisão do backlog antes de cada checkpoint |
| 11 | Conferência de todas as regras de negócio implementadas e testadas |
| 15 | Abertura da banca: problema, persona e proposta de valor |

Não é papel do PO: decidir sozinho, sem ouvir o grupo, nem escrever os requisitos dos módulos dos colegas.

Evidências avaliadas: backlog, registro das dailies, tabela de regras do README e condução da abertura da banca.

## 2. Git e Integração

Missão: garantir que o código dos seis integrantes se junte sem conflitos e que o sistema rode de ponta a ponta a qualquer momento.

Responsabilidades contínuas

- Criar e administrar o repositório do grupo a partir do projeto base.

- Manter a main protegida e a develop como branch de integração.

- Revisar e aprovar os Pull Requests, conferindo o padrão de nomes e o build.

- Ajudar os colegas a resolver conflitos de merge.

- Cuidar do .env.example e garantir que nenhum segredo vá para o GitHub.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 02 | Repositório criado, colegas adicionados, regras de branch e de PR documentadas |
| 06 | Merge do front na develop, build funcionando e tag v0.1-c1 |
| 08 | Ordem de merge combinada para app.module.ts e seed.ts |
| 13 | Integração front + API: sistema completo rodando a partir da develop (C4) |
| 14 | Merge final na main e tag v1.0 |

Não é papel do Git: corrigir o código dos colegas no lugar deles; ele aponta o problema no PR.

Evidências avaliadas: histórico de PRs revisados, guia de contribuição no README, tags e build funcionando.

## 3. Segurança

Missão: garantir que só quem pode acesse e altere os dados. Cuida do login, das senhas e dos perfis de acesso, e é dono do módulo com fluxo de estados (por exemplo: pendente → confirmado → concluído).

Responsabilidades contínuas

- Implementar o cadastro e o login de usuários, com senha criptografada (bcrypt) e token JWT.

- Definir, junto com o PO, quais perfis existem e o que cada um pode fazer em cada rota.

- Garantir que as rotas privadas exijam login e que as rotas sensíveis exijam o perfil certo.

- Revisar os módulos dos colegas: nenhum campo sensível (como a senha) pode sair nas respostas da API.

- Implementar as mudanças de estado do próprio módulo, bloqueando transições inválidas.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 04 | Telas de login e de cadastro no front, ainda com serviço mock |
| 07 | Campos sensíveis marcados no dicionário de dados e regra de senha definida |
| 11 | Regras do fluxo de estados no service, com erro 400 para transição inválida |
| 12 | bcrypt, JWT e AuthGuard funcionando, com os testes obrigatórios da pasta testes-obrigatorios/ passando |
| 13 | PerfisGuard nas rotas, interceptor e guards no front, tela de login integrada à API |

Não é papel da Segurança: proteger sozinha as rotas dos colegas; ela entrega o padrão (@Publico, @Perfis) e confere se cada um aplicou no próprio módulo.

Evidências avaliadas: testes de autenticação passando, matriz de perfis × rotas no README e demonstração na banca de um acesso negado (401 e 403).

## 4. Testes e Qualidade

Missão: garantir que o sistema funcione como prometido e que isso seja provado com testes e evidências, não com “na minha máquina funciona”.

Responsabilidades contínuas

- Escrever e manter o Plano de Testes a partir dos critérios de aceitação dos requisitos.

- Definir o padrão dos testes unitários com Jest, usando o produtos.service.spec.ts como modelo.

- Conferir se cada colega tem pelo menos 4 testes no próprio service, incluindo uma regra de negócio.

- Rodar os testes antes de cada merge na develop e avisar o Git quando algo quebrar.

- Registrar os bugs encontrados com passo a passo para reproduzir, resultado esperado e resultado obtido.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 05 | Plano de Testes com um caso de teste por requisito funcional |
| 06 | Teste manual das telas do front (C1) com a lista de problemas encontrados |
| 10 | Padrão de testes Jest documentado e primeira medição de cobertura |
| 12 | Conferência dos testes obrigatórios de autenticação junto com a Segurança |
| 14 | Relatório de bugs fechado e relatório de cobertura (npm run test:cov) |

Não é papel do Testes: escrever os testes dos módulos dos colegas; cada um testa o próprio service, e ele confere e orienta.

Evidências avaliadas: Plano de Testes preenchido, relatório de cobertura, lista de bugs com status e todos os testes passando na banca.

## 5. UX/UI e Acessibilidade

Missão: garantir que as telas sejam claras, consistentes e acessíveis, para que qualquer pessoa consiga usar o sistema sem explicações.

Responsabilidades contínuas

- Definir o padrão visual do grupo: cores, botões, mensagens, etiquetas e espaçamentos, a partir do styles.css do projeto base.

- Conferir as telas dos colegas com os princípios de interface: hierarquia, contraste, espaçamento, consistência, feedback, navegação e acessibilidade.

- Garantir que todo campo tenha rótulo, que as telas funcionem pelo teclado e que nenhuma informação dependa só da cor.

- Testar as telas no celular e no computador.

- Manter atualizados os wireframes das telas principais.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 01 | Wireframe da tela principal do sistema (C0) |
| 03 | Padrão visual documentado e componente Etiqueta aplicado nas listagens |
| 06 | Checklist de responsividade e acessibilidade aplicado em todas as telas (C1) |
| 10 | Wireframes revisados com as telas que mudaram |
| 13 | Mensagens de erro e de sucesso da API exibidas de forma clara no front |

Não é papel do UX/UI: desenhar ou codificar as telas dos colegas; ele define o padrão, revisa e aponta o que corrigir.

Evidências avaliadas: wireframes, guia de padrão visual, checklist de acessibilidade preenchido e consistência das telas na banca.

## 6. Documentação e Apresentação

Missão: garantir que o sistema seja compreendido por quem usa e por quem avalia. Cuida dos documentos do grupo e da apresentação final, e é dono do módulo de Relatórios, que reúne dados dos outros módulos.

Responsabilidades contínuas

- Organizar a pasta docs/ e manter os templates preenchidos e atualizados.

- Consolidar o Dicionário de Dados com as linhas enviadas por cada colega.

- Conferir se todas as rotas aparecem no Swagger com descrição e exemplo.

- Escrever o README e montar o Manual do Usuário com as seções de cada módulo.

- Preparar o roteiro e os slides da banca e controlar o tempo de cada fala.

| Aula | Entrega do papel |
| --- | --- |
| 01 | Pasta docs/ organizada com o Documento de Visão e o Contrato da API |
| 07 | Dicionário de Dados consolidado (C2) |
| 10 | Swagger completo e revisado (C3) |
| 14 | README final, Manual do Usuário e roteiro da apresentação |
| 15 | Condução da banca: ordem das falas, tempo e demonstração ao vivo |

Não é papel da Documentação: escrever sozinha a documentação dos módulos dos colegas; cada um escreve a própria seção, e ela padroniza e junta.

Evidências avaliadas: Dicionário de Dados, Swagger, README, Manual do Usuário, roteiro e cumprimento do tempo na banca.

## Quem lidera cada momento do projeto

Em cada etapa, um papel puxa o trabalho e os demais apoiam. Liderar não significa fazer sozinho.

| Momento | Aulas | Lidera | Apoia |
| --- | --- | --- | --- |
| Visão, requisitos e contrato da API (C0) | 01 | PO / Scrum Master | Documentação, UX/UI |
| Repositório e fluxo de branches | 02 | Git e Integração | Todos |
| Telas do front-end (C1) | 02 a 06 | UX/UI e Acessibilidade | Segurança (login), Testes |
| Banco de dados e dicionário (C2) | 07 e 08 | Documentação e Apresentação | Git (merge do seed) |
| API, Swagger e testes unitários (C3) | 09 e 10 | Testes e Qualidade | Documentação (Swagger) |
| Regras de negócio | 11 | PO / Scrum Master | Segurança (fluxo de estados) |
| Autenticação e perfis | 12 e 13 | Segurança | Testes |
| Integração front + API (C4) | 13 | Git e Integração | Todos |
| Fechamento, documentação e banca (C5) | 14 e 15 | Documentação e Apresentação | PO (abertura), todos |

## Combinados do grupo

- Se um integrante faltar, o grupo registra no quadro de tarefas e o PO redistribui só o que bloqueia os outros; o módulo continua sendo dele.

- Um papel pode pedir ajuda, mas não pode ser abandonado: se o dono estiver sobrecarregado, o grupo combina um apoio com o professor.

- Conflitos são resolvidos primeiro no grupo, com o PO mediando; se não houver acordo, o professor decide.

- Na banca, todos falam: cada integrante apresenta o próprio módulo e responde por ele.

- Os papéis são registrados no formulário dos grupos e não mudam depois do C0, salvo com autorização do professor.